# 近邻 GEO 页面诊断与优化报告

审计日期：2026 年 8 月 23 日 | 目标站点：近邻城市公共设施近邻检索 | 目标读者：项目维护者、前端开发者、内容维护者 | 状态边界：线上基线已实测；优化结果为本地已实现、尚未部署

## 1. 执行摘要

近邻的核心功能可以正常使用，首页和功能介绍页在线均返回 HTTP 200，桌面与移动端渲染后可读取城市目录和设施数量。但上线前基线存在三个会直接影响发现、抽取和引用准备度的问题：robots.txt 与 sitemap.xml 返回 404；首页缺少 description、canonical 和结构化数据；首页城市覆盖、数据方法和责任边界大多不在初始 HTML 中。

本次已在本地完成 P0/P1 整改：增加 robots 与 sitemap；为首页和功能介绍页补齐唯一标题、描述、canonical、社交元数据和与正文一致的 JSON-LD；把 14 个城市、28,588 处地点、GCJ-02、直线距离、每类最近三处、手动更新和核验边界写入初始 HTML；补充数据方法、FAQ、维护日期和 GitHub 纠错入口。

这些改动提升的是公开页面被发现、解析和引用的准备度，不代表任何 AI 平台已经召回、引用或提高排名。没有搜索日志、Search Console 数据或 AI 平台重复采样，因此本报告不提供抓取频次、平台排名、提及率或引用份额结论。

## 2. 输入、范围与边界

目标 URL：首页与功能介绍页。

项目实体：近邻（City Public Facilities），公开源代码城市公共设施近邻检索工具。

目标问题：近邻是什么、支持哪些城市、数据来自哪里、如何计算最近地点、数据是否实时、结果是否为官方结论。

可用证据：线上 HTTP、线上渲染页面、本地 HTML/CSS/JavaScript、公开 GitHub 仓库、数据 JSON、技术标准和研究资料。

输入缺口：无服务器访问日志、无 Search Console、无 AI 平台采样、无统一的数据发布日期字段、无每条设施的页面级来源链接。

竞争范围：本次为单站技术与内容整改，不做竞品排名或平台表现推断。

## 3. 页面组合

| 层级 | 页面 | 选择依据 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 首页 | 近邻首页 | 核心查询入口和站点实体入口 | 已审计并整改 |
| 一级页 | 数据方法与功能介绍 | 唯一公开说明页，承载覆盖、功能和边界 | 已审计并整改 |
| 二级页 | 暂无 | 当前站点没有文章、城市详情或帮助详情层级 | 记录为信息架构缺口 |

短期不建议为了层级数量机械增加空页面。后续若需要承接“某城市有哪些公共设施”“数据如何核验”等高意图问题，可优先生成可维护的城市详情页或数据方法详情页，并保证其正文事实来自现有数据和可核验来源。

## 4. 五阶段诊断链路

| 阶段 | 上线前基线 | 本地整改后 | 主要影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发现入口 | 仅有首页到 about 的链接；robots 和 sitemap 均为 404 | 已新增 robots、sitemap、canonical 和清晰内链 | 搜索与抓取系统更容易发现规范 URL |
| 检索候选 | 首页元信息不足，标题可识别但摘要缺失 | 首页与 about 均有独立描述和实体信息 | 候选页主题和适用问题更明确 |
| 主内容抽取 | 首页初始 HTML 正文约 193 字，城市选项为空 | 首页初始正文约 571 字并预渲染 14 个城市 | 不执行 JavaScript 的抓取器也能获得核心事实 |
| 证据质量 | about 有部分边界，但缺更新方式、责任入口和 FAQ | 已补来源方法、静态快照、核验边界、日期与纠错入口 | 片段更清楚、独立且可追责 |
| 生成引用 | 可引用事实分散且依赖渲染 | 原子事实、问答和 JSON-LD 与可见正文对齐 | 提升引用准备度，但不等于实际引用 |

## 5. 公开答案素材问题集

| 高意图问题 | 所需官方素材 | 当前承载位置 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 近邻是什么？ | 一句话定义、用途、免费使用方式 | 首页“近邻是什么” | 已补齐 |
| 近邻支持哪些城市？ | 完整城市清单和当前数量 | 首页选项、about 城市清单、FAQ | 已补齐 |
| 怎样查找最近公共设施？ | 输入方式、排序方法、返回数量 | 首页事实卡、about 功能与方法 | 已补齐 |
| 最近是否等于路线最短？ | 直线距离和不含路况的边界 | 首页事实卡、about 方法、FAQ | 已补齐 |
| 数据是否实时？ | 更新机制、静态快照声明 | about 方法与 FAQ | 已补齐 |
| 医院等级是否官方？ | 候选属性与官方核验边界 | 首页事实卡、about 边界与 FAQ | 已补齐 |
| 如何纠错？ | 责任入口、所需证据字段 | about 维护区与 FAQ | 已补齐 |
| 某城市具体有哪些地点？ | 城市详情、分类统计、来源与更新时间 | 暂无独立详情页 | 后续 P2 |

## 6. 权威证据台账

| 结论 | 来源层级 | 页面或材料 | 影响 | 可信度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 首页与 about 在线返回 HTTP 200 | 观察 | 2026-08-23 HTTP 实测 | 页面可被直接请求 | 高 |
| robots 与 sitemap 在线返回 HTTP 404 | 观察 | 2026-08-23 HTTP 实测 | 发现入口与站点清单缺失 | 高 |
| 首页基线无 description、canonical、JSON-LD | 观察 | 上线前本地 HEAD 与线上 HTML | 主题摘要和实体规范化不足 | 高 |
| 首页设施内容主要由 JS 和 JSON 加载 | 观察 | index.html 与 app.js | 非渲染抓取器获得的事实有限 | 高 |
| about 基线初始 HTML 仅有一个加载占位城市行 | 观察 | 上线前 about.html | 城市清单依赖脚本执行 | 高 |
| Google 将 JS 页面处理分为抓取、渲染、索引 | 标准 | Google JavaScript SEO | 支持前移关键事实 | 高 |
| 结构化数据必须代表页面可见主内容 | 标准 | Google 结构化数据指南 | 约束 JSON-LD 不得虚构事实 | 高 |
| 页面有语义 main、标题和可访问标签 | 观察 | 首页与 about 源码、浏览器快照 | 主体提取和可访问性基础较好 | 高 |
| 真实抓取频次和 AI 平台表现无法判断 | 缺口 | 无日志与平台采样 | 不得写成排名或召回报告 | 高 |

## 7. 抓取与渲染

### 7.1 HTTP 与发现

观察：首页与 about 返回 200，GitHub Pages 提供稳定静态 HTML。

观察：上线前 robots 和 sitemap 返回 404。

已实施：新增允许抓取的 robots 文件，并指向 sitemap。

已实施：sitemap 收录首页和 about，并写入本次修订日期。

已实施：两个页面均在初始 HTML 中声明唯一 canonical。

### 7.2 初始 HTML 与渲染 DOM

上线前首页初始 HTML 有主标题和操作控件，但城市选项由 JavaScript 生成，设施数量和结果状态需要加载 JSON 后才出现。浏览器渲染后可见上海 2,790 处地点和 14 个城市，说明功能链路正常，却也证明“用户可见”与“初始 HTML 可读”并不相同。

本地整改后，首页预渲染全部 14 个城市选项和核心事实；about 预渲染 14 行城市数量，JavaScript 仍会在加载成功后使用当前 JSON 更新这些值。这样既保留现有功能，也为不能执行 JavaScript 的抓取器提供稳定正文。

### 7.3 验收方式

请求首页、about、robots 和 sitemap，确认状态码。
禁用 JavaScript 后打开首页，确认城市和方法仍可阅读。
启用 JavaScript 后确认城市切换和设施目录加载不受影响。

## 8. 移动端、性能与可访问结构

移动端浏览器基线显示：首页与 about 的导航、标题、统计和城市列表可正常呈现；页面采用响应式窄栏布局。现有 main、标题层级、表单 label、导航 aria-label 和 about 跳转链接为良好基础。

本次新增内容继续使用语义化 section、definition list、article、details/summary 和 time 元素。未引入新的图片、字体或运行时框架，因此额外网络成本主要为少量 HTML 字节。后续性能验收应在部署后使用真实 URL 复测 LCP、INP 和 CLS；本报告不以本地静态检查替代现场指标。

## 9. 结构规范性

首页维持一个 H1，新增“近邻是什么”H2，并保留“最近地点”H2。

about 维持一个 H1，新增“数据方法与使用边界”“常见问题”“维护与责任”等清晰 H2。

城市清单使用有序列表；数据方法使用 article；FAQ 使用原生 details/summary。

首页到数据方法使用可抓取的普通链接，不使用 hash 路由生成独立内容。

当前没有面包屑可见组件；about 的 JSON-LD 只声明两级路径。若新增城市详情页，应同步增加可见面包屑。

## 10. 内容证据与责任边界

本次把以下事实改造成上下文独立、可单独引用的句子：

近邻是城市公共设施近邻检索工具。

当前发布快照覆盖 14 个城市和 28,588 处地点。

地址解析依赖高德地图；距离使用 GCJ-02 坐标计算。

距离是球面直线距离，不是步行或驾车路线距离。

每个细分类别默认展示最近三处地点。

设施目录按需人工更新，不是实时数据库。

医院等级、学校属性、开放时间等必须向主管部门或场所官方渠道复核。

数据 JSON 当前没有生成时间、来源 URL、来源类型或单条记录的核验日期。本次没有伪造这些字段。建议后续在导出 schema 中增加数据级 generatedAt，并逐步为高风险分类增加 sourceName、sourceUrl、verifiedAt 和 verificationStatus。

## 11. AI 可抽取性

上线前可抽取性风险主要来自关键事实依赖 JS、说明分散和缺少问答结构。本次在首页增加四张事实卡，在 about 增加数据方法和五个 FAQ，使定义、步骤、限制、更新方式和纠错路径能够作为独立 chunk 被读取。

JSON-LD 采用 WebSite、WebApplication、AboutPage、BreadcrumbList、Question 和 Answer 类型，并通过稳定的 @id 关联页面实体。所有 schema 事实都能在可见正文中回溯。schema 的作用是辅助实体与页面关系解析，不替代正文，也不保证富结果或生成式引擎引用。

## 12. Schema 一致性检查

| 类型 | 关键字段 | 正文回溯 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| WebSite | 名称、别名、描述、语言、GitHub | 首页品牌、定义和仓库链接 | 一致 |
| WebApplication | 类别、免费、浏览器要求、功能 | 首页事实卡、功能页和脚本依赖 | 一致 |
| AboutPage | 名称、描述、修订日期、所属站点 | about 标题、维护区 | 一致 |
| BreadcrumbList | 首页到 about 的两级关系 | 顶部导航和页面用途 | 一致 |
| Question/Answer | 五组常见问题 | about 可见 FAQ | 一致 |

发布后应使用结构化数据校验工具检查语法和可识别字段。即使语法通过，搜索系统仍可能不展示富结果；这是平台资格与呈现决策，不是页面代码可保证的结果。

## 13. P0/P1 修复清单

### P0-1：缺少 robots 与 sitemap

问题：两个发现入口在线返回 404。

证据：2026-08-23 对公开 URL 的 HTTP 实测。

影响：抓取器缺少站点级许可说明和规范页面清单。

修复动作：新增 robots.txt 和 sitemap.xml，sitemap 只列出可索引 HTML 页面。

负责人：前端/仓库维护者。

成本：S，小于 0.5 人日。

验收：部署后两个 URL 返回 200，sitemap XML 可解析且页面 URL 返回 200。

### P0-2：首页核心事实依赖 JavaScript

问题：上线前城市选项为空，目录数量与方法信息未写入初始 HTML。

证据：首页基线正文约 193 字；浏览器渲染后才出现 14 个城市和上海 2,790 处地点。

影响：不运行 JavaScript 的抓取器难以获得完整实体、覆盖和使用边界。

修复动作：预渲染城市选项、项目定义、覆盖规模、计算方式、返回规则与核验边界。

负责人：前端开发者。

成本：S，约 0.5 人日。

验收：禁用 JavaScript 后仍能读取上述事实；启用后查询功能不回归。

### P1-1：页面元信息和实体关系不足

问题：首页缺 description、canonical、社交元数据和 JSON-LD；about 缺 canonical 与 JSON-LD。

证据：上线前源代码检查。

影响：页面主题、规范 URL 和实体关系表达不足。

修复动作：为两个页面增加独立 metadata；以稳定 @id 关联 WebSite、WebApplication 和 AboutPage。

负责人：前端开发者。

成本：S，小于 0.5 人日。

验收：HTML 解析检查通过；JSON-LD 可解析；schema 事实均可在正文回溯。

### P1-2：数据更新与责任说明不完整

问题：基线使用“实时读取已发布目录”，容易被理解为实时设施数据。

证据：about 基线文案与项目当前人工更新策略。

影响：可能导致用户或生成式系统误述数据实时性和权威性。

修复动作：改为“读取当前发布的数据快照”，新增手动更新、核验边界、维护日期与 Issue 入口。

负责人：内容维护者。

成本：S，小于 0.5 人日。

验收：页面明确写出非实时、直线距离、非官方资格证明和纠错方式。

## 14. 本次已实施文件

docs/index.html：metadata、JSON-LD、预渲染城市、项目事实和无脚本说明。

docs/about.html：metadata、JSON-LD、预渲染城市清单、方法、FAQ、维护责任。

docs/styles.css 与 docs/about.css：新增模块的响应式与焦点样式。

docs/robots.txt：允许抓取并声明 sitemap。

docs/sitemap.xml：列出首页和 about 规范 URL。

.agents/skills/yao-geo-page-audit/：项目级安装的 GEO Page Audit Skill 0.4.0。

## 15. 后续路线图

### 发布前

运行构建、单元测试、HTML/JSON-LD/XML 语法和 diff 检查。

本地启动静态站，复测桌面、390 像素移动视口和禁用 JavaScript 状态。

确认新增事实未遮挡查询流程，FAQ 键盘可操作。

### 发布后

读取线上首页、about、robots 和 sitemap，确认 GitHub Pages 已发布新文件。

验证线上 canonical、description、JSON-LD 与可见正文一致。

通过真实 URL 复测移动性能和结构化数据。

### P2 数据治理

为数据导出增加 generatedAt 和数据版本。

为医院、学校等高风险分类补充来源名称、来源 URL、核验日期与状态。

根据真实维护能力决定是否生成城市详情页，避免批量制造无来源薄内容。

若需评估 AI 平台表现，另行建立重复采样问题集；不要用本次页面审计替代平台采样。

## 16. 风险与未验证项

本地修改尚未推送或部署，线上页面仍可能保持基线状态。

GitHub Pages 的缓存和工作流完成状态需要发布后读回。

没有搜索日志，无法判断真实抓取频次。

没有 AI 平台采样，无法判断召回、排名、答案频次或引用份额。

当前地点条目没有统一来源字段，报告只能评价页面级责任说明，不能证明每条记录的权威性。

sitemap 的修订日期应在后续内容更新时同步维护。

## 17. 完整性自检

| 自检项 | 结果 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 范围完整 | 通过 | 首页与一级页已审计；二级页缺口已说明 |
| 证据完整 | 通过 | 重要结论标记为观察、标准、研究、推断或缺口 |
| 技术完整 | 通过 | 覆盖抓取、渲染、移动、结构、schema、性能风险 |
| 内容完整 | 通过 | 覆盖实体、事实、来源、时间、边界和 FAQ |
| AI 完整 | 通过 | 覆盖抽取、chunk、问答与引用准备度 |
| 平台边界 | 通过 | 未虚构排名、召回、提及率或引用份额 |
| 交付完整 | 通过 | Markdown、HTML、DOCX、PDF 与质量报告已同源生成并通过排版检查 |

## 18. 参考资料

近邻公开项目仓库

Google JavaScript SEO 基础

Google 结构化数据通用指南

Schema.org WebApplication

WCAG 2.2

GEO: Generative Engine Optimization

Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks

## 19. 质量报告摘要

四格式报告由本 Markdown 文件生成。最终质量报告确认：Markdown 无超过五列的表格；DOCX ZIP 有效、表格不超过五列且不显示超长 URL；HTML 包含固定目录和 Kami 配色；PDF 页面可渲染且右侧安全带无内容溢出。